
GRAD OZALJ 

Kurilovac 1

47280 OZALJ

OIB 45123683624
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

	GRADNJA PROMETNICE 

Karlovačka cesta – zona Lug
 


Evidencijski broj nabave: E-MV: 08/2012
OZALJ, kolovoz 2012. godine

SADRŽAJ

I.
UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

II. OBRASCI ZA IZRADU PONUDE

III. TROŠKOVNIK

I.  UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.  PODACI O NARUČITELJU: 

Naziv i adresa: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
Telefon: 047 / 731 400

Fax: 047 / 731 172

E-mail: grad.ozalj@ozalj.hr

Osoba za kontakt: Jasna Panijan, e-mail: jasna.panijan@ozalj.hr

Odgovorna osoba: Biserka Vranić, gradonačelnica

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba u sukobu interesa.
2.  PREDMET NADMETANJA – NABAVE:

∙ Opis predmeta nabave:






              
Dovršetak gradnje prilazne prometnice Karlovačka cesta – zona Lug. Detalji se nalaze u troškovniku. 

∙ CPV oznaka

45233120- Radovi na izgradnji cesta
∙ Mjesto isporuke:

Radovi se izvode u Ozlju,Između Karlovačke ceste i Kolodvorske ulice – prilaz poslovnoj zoni Lug. 

∙ Oblik, način izrade i sadržaj ponude:

Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u dokumentaciji za nadmetanje, stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda u papirnatom obliku mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom.

Ponude se predaju u izvorniku. Ponude u papirnatom obliku pišu se neizbrisivom tintom.

U slučaju ispravaka, pored ispravka mora uz navod datuma stajati potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

Ponuda mora sadržavati:

1. Naziv i sjedište ponuditelja

2. Dokaze o sposobnosti ponuditelja

3. Ispunjeni troškovnik

4. Obrazac ponude

5. Način i uvjete plaćanja 

6.   Rok valjanosti ponude

7.  Rok početka i završetka radova

8.  Popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude

9.  Datum i pravovaljani potpis ponuditelja

3.  OBVEZNI DOKAZI I UVJETI: 

Ponuditelj mora dokazati slijedeće sposobnosti: 

a) Pravnu i poslovnu sposobnost

b) Nekažnjavanost

c) Financijsku sposobnost

d) Tehničku i stručnu sposobnost 

Dokazi se mogu priložiti u neovjerenim preslikama. Prije donošenja odluke o odabiru, najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj nabavi je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
 a)      -ZA PRAVNU I POSLOVNU SPOSOBNOST-

1.  Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, odnosno ako se takve isprave ne izdaju u zemlji sjedišta  gospodarskog subjekta, odgovarajuću izjavu gospodarskog subjekta s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave, da nije pokrenut stečajni postupak osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, da nije u postupku likvidacije, te da nije u postupku obustavljanja  djelatnosti ili da ju nije već obustavio  – ne stariji od 3. mjeseca do dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave.  

b) -ZA NEKAŽNJAVANOST-

Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.
Gore navedeni dokument može biti zamijenjen izjavom da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi – izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi,  za gospodarski subjekt  s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela –  ne starija od 6 mjeseci od dana slanja objave, dakle datum davanja izjave mora biti vidljiv na izjavi.
 Izjava je priložena u dokumentaciji - ORIGINAL OBRAZAC – 3,  te gospodarski subjekti   moraju u svojoj ponudi priložiti ili navedenu izjavu ili izjavu koju su sami sastavili s propisnim sadržajem.

c)         -ZA FINANCIJSKU I GOSPODARSKU SPOSOBNOST-

1. Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana od dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

2. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost (BON-2/SOL-2) koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, ne stariji od  30 dana do dana slanja objave iz kojih je uz ostalo vidljivo da tvrtka nije bila u blokadi u posljednjih 6 mjeseci. 

Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.

JAMSTVA:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ukoliko ponuditelj bude odabran obvezan je dostaviti Naručitelju prije sklapanja ugovora bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora, u vrijednosti od 10% od ukupnog iznosa ponude bez PDV-a Zadužnica će biti naplaćena 5-ti dan po ugovorenom isteku roka izvršenja (ako Ponuditelj kasni s rokom izvršenja ugovornih obveza do 5 dana). 

d)   -ZA TEHNIČKU I STRUČNU SPOSOBNOST-

Ponuditelj mora dostaviti suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje djelatnosti građenja i izvođenja pojedinih radova na građevinama – za građevinu koja je predmet javne nabave - može i preslika.

- Pojašnjenje dokaza o  sposobnosti ponuditelja -

Naručitelj može od ponuditelja zahtijevati pisano pojašnjenje ponude koje se odnosi na dokumente koje je ponuditelj predao u svrhu ispunjenja uvjeta sposobnosti. 

4.  CIJENA PONUDE 

Ponuditelj mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i bruto iznos. Cijena mora biti napisana brojkama i slovima. Konačna cijena i svi pojedinačni iznosi trebaju biti izraženi u kunama.  

Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene. 

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika.

Nepromjenjivost cijena: Primijenit će se klauzula o nepromjenjivosti cijena tijekom važenja ugovora. Ukupnu cijenu navedenu u ponudi od strane ponuditelja, naručitelj prihvaća kao fiksnu i ne može se mijenjati niti po kojem osnovu. Alternativne cijene nisu dopuštene.

Ponuditelj treba ispuniti originalni obrazac ponude i originalne obrasce uz ponudu. 

ROK PLAĆANJA: Nema predujma. Plaćanje po ovjerenim mjesečnim privremenim situacijama i konačnom obračunu.  Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave situacije.

ROK IZVRŠENJA: Početak: Od dana potpisa ugovora i uvođenja u posao. 
                            Završetak: 31. prosinca 2012. godine

ROK VALJANOSTI PONUDE: Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi. Ponuda mora imati rok valjanosti najmanje 60 dana računajući od dana koji je određen za dostavu ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

JEZIK: Postupak nabave i jezik ponude vodit će se na hrvatskom jeziku. Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

KRITERIJ ODABIRA: Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom sposobnog ponuditelja u predmetnom nadmetanju.

NAČIN DOSTAVE PONUDE I ROK ZA DOSTAVU PONUDE: Krajnji rok za dostavu ponude je 12. rujna 2012. do 9 sati.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka ili nepravovremene dostave svoje ponude.

Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici naslovljena na:

Grad Ozalj

s naznakom „Ponuda za nadmetanje –gradnja prometnice Karlovačka cesta – zona Lug 
                       – ne otvarati“ 

Na omotnici treba biti NAZIV i ADRESA ponuditelja.

Ponude koje se dostavljaju osobno, predaju se u prijemni ured Grada Ozlja kod tajnice gradonačelnice, Ozalj , Kurilovac 1.

OTVARANJE PONUDA je 12. rujna 2012. godine u 9:00 sati u Uredu gradonačelnice u Ozlju, Kurilovac 1.

Ponude pristigle istekom roka za dostavu ponuda neće se otvoriti već će se označiti  kao zakašnjelo pristigla ponuda, te će se odmah vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio. U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude, što će Naručitelj neodgodivo učiniti.

ZABRANA INAČICA ILI ALTERNATIVA: Nisu dopuštene inačice niti alternativne ponude. Nije dozvoljeno nuditi niti djelomično izvođenje radova. 

ISKLJUČENJE PONUDITELJA: Naručitelj će isključiti nesposobnog ponuditelja iz sudjelovanja u postupku nabave: ako nije dostavio tražene dokaze sposobnosti iz točke 3., ako je pokrenut stečajni postupak, ako je ponuditelj u postupku likvidacije ili je prestao poslovati, ako mu je više od 30 dana u blokadi poslovni račun u razdoblju proteklih 6 mjeseci, ako naručitelj dokaže da ponuditelj zbog profesionalnih i stručnih propusta nije ispunio sve obveze iz prethodnih ugovora prema njemu i drugim naručiteljima, ako je odgovornoj osobi izrečena pravomoćna presuda u kaznenom postupku koji je vezan s djelatnošću, ako nije ispunio porezne obveze i obveze za doprinose, ako je dao netočne podatke o tehničkoj i stručnoj sposobnosti.

Na zahtjev ponuditelja, naručitelj će mu dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude. Ponude će se otvarati redoslijedom kojim su zaprimljene. Naručitelj će voditi zapisnik o postupku samog otvaranja ponuda kojeg zajedno sa svim prilozima potpisuju ovlaštene osobe Naručitelja.

5.  IZRADA PONUDE 

Opis načina izrade ponude
Ponuda se dostavlja za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku (originalu) – na izvornicima obrazaca dokumentacije koji su ovjereni pečatom Ponuditelja, sa sadržajem ponude izraženim rednim brojem potrebnih priloga prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje. 

Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadmetanje, te sve gdje je navedeno mora biti potpisano i ovjereno od strane ponuditelja. Ponuda se piše ili tiska neizbrisivim otiskom (npr. ne običnom olovkom).

Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, da se vidi što se mijenja, upisati ispravan tekst i uz navođenje datuma ispravka ispravak ovjeriti štambiljem i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.

Promjene i dopune ponude ili odustajanje od ponude, evidentiraju se i dostavljaju na isti način kao i ponuda. Izmjene i dopune ponuda moraju se u pisanom obliku predati do kraja roka za podnošenje ponuda.  

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu, osigurati jamstvenikom i označiti rednim brojevima stranice, oznaka sadrži ukupan broj stranica u ponudi kroz redni broj stranice ili obrnuto.
Dokazi i prilozi koji se nalaze u  ponudi ne smiju se nalaziti u fasciklima iz kojih bi se mogli vaditi ili mijenjati ponuda, a sve radi zaštite ponuditelja i osiguranja zakonitosti postupka. 

Ponuda, odnosno obrazac ponude mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja uz ovjeru pečata ili štambilja. U slučaju da ponuditelja zastupa predsjednik/član uprave samostalno i pojedinačno onda ta osoba (bilo koja) potpisuje obrazac ponude,  izjave o nekažnjavanju, odnosno svugdje gdje se traži potpis i pečat ovlaštene osobe. U slučaju da ponuditelja zastupa predsjednik/član uprave zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom tada te osobe moraju skupa potpisati obrazac ponude,  izjave o nekažnjavanju, odnosno svugdje gdje se traži potpis i pečat ovlaštene osobe

U slučaju da odgovorna/e osoba/e ponuditelja ovlasti drugu osobu za potpisivanje i podnošenje ponude onda je kao prilog ponude potrebno dostaviti i dokaz tog ovlaštenja u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

Prilog ponudi su svi dokazi o sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora prema uvjetima kako je to navedeno u točki 3. dokumentacije.
OBLIK PONUDE: Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku.

SADRŽAJ PONUDE: Ponuda sadrži slijedeće dijelove, što predstavlja i redoslijed uvezivanja ponude:

1. Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude – ORIGINAL OBRAZAC – 2

2. Dokazi o sposobnosti redoslijedom navedenim u točki 3. dokumentacije

3. Troškovnik – u cijelosti popunjen, te potpisan i ovjeren.
Ukoliko ponuditelj ne dostavi nešto od navedenog njegova ponuda će se smatrati nepotpuna i biti će neprihvatljiva, te se neće razmatrati u daljnjem postupku pregleda, ocjene i usporedbe ponuda.

Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik Naručitelja.

Ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili povući svoju ponudu dostavom pravovaljane potpisane izjave Naručitelju prije krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ako zbog izmjene ponude ili dopune ponude proiziđe nova ukupna cijena ponude, ona se također mora navesti. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici "Izmjena" ili "Dopuna".

6. PREGLED, OCJENA I USPOREDBA PONUDA:  

Pregled, ocjenu i usporedbu ponuda od sposobnih ponuditelja obavit će ovlaštene osobe Naručitelja, o čemu su obvezni sastaviti zapisnik. 

Tijekom toga postupka naručitelj može tražiti, a ponuditelji su dužni dati potrebna tumačenja vezana za ponudu. Nije dopušteno pregovarati u vezi cijene, izmjene ili dopune ponude. 

U slučaju neuobičajeno niske cijene, naručitelj može tražiti od ponuditelja pisano objašnjenje i obrazloženje kako bi otklonio sumnju u mogućnost kvalitetnog izvršenja ugovora.  

7. ODABIR:  

Naručitelj će odabrati samo jednu najpovoljniju ponudu između prihvatljivih ponuda i od sposobnog ponuditelja.

Naručitelj može od najpovoljnije ocijenjenog ponuditelja zatražiti provjeru svih dokaza o sposobnosti. 

Odluka Naručitelja o odabiru ili poništenju javnog nadmetanja bit će upućena preporučenim pismom na adresu ponuditelja u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

8. PRAVNA ZAŠTITA PONUDITELJA: 

Radi zaštite svojih prava ponuditelj može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radi nepravilnosti, a predaje se istodobno Naručitelju i Državnoj komisiji.

Žalba mora sadržavati podatke određene u članku 159. Zakona o javnoj nabavi (NN RH broj 90/11).

Žalba se izjavljuje u roku pet dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

  Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Na sve ono što nije regulirano ovim Uputama, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11).

II. OBRASCI ZA IZRADU PONUDE

	ORIGINAL OBRAZAC 1.

- SADRŽAJ PONUDE


PONUDITELJ:_________________________________________________________________

                 _____________________________________________________________________________

NARUČITELJ: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
PREDMET NABAVE: Gradnja prometnice Karlovačka cesta – zona Lug
U predmetnom nadmetanju dostavljamo slijedeći sadržaj ponude s izraženim rednim brojem priloga:

SADRŽAJ PONUDE

	REDNI BR.

PRILOGA
	PRILOG
	BR.

STRANICE



	1.


	Obrazac ponude 
	

	2.1
	Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog registra

	

	2.2
	Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga

	

	2.3
	BON-2/SOL-2


	

	2.4
	Izjava o nekažnjavanju za odgovornu osobu i pravnu osobu


	

	2.5
	Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 
	

	3.


	Troškovnik
	

	4.


	Ostalo:


	


                                                                                                                                     __________________________________

                                                                                             (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

	ORIGINAL OBRAZAC – 2


NARUČITELJ: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
PREDMET NABAVE: Gradnja prometnice Karlovačka cesta – zona Lug
OBRAZAC PONUDE 

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

	NAZIV:



	

	SJEDIŠTE:


	

	OIB:


	

	ODGOVORNA OSOBA 

(IME, PREZIME I FUNKCIJA)
	

	OSOBA ZA KONTAKT


	


 PONUDA  Nakon što smo proučili dokumentaciju za nadmetanje nudimo za navedeni predmet nabave cijenu od:
	 bez PDV-a
	

	slovima
	


Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu, te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.
	PDV
	

	slovima
	


	UKUPNA CIJENA  PONUDE  s PDV-om
	

	Slovima


	


	VALJANOST PONUDE:
	

	ROK IZVOĐENJA RADOVA
	


   ____________                                                               __________________________

        DATUM                                                                      POTPIS  OVLAŠTENE OSOBE       

	                                                           ORIGINAL OBRAZAC – 3




NARUČITELJ: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj 
PREDMET NABAVE: Gradnja prometnice Karlovačka cesta – zona Lug
Temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH br. 90/11), dajem slijedeću 

I Z J A V U

Ja, ______________________(ime i prezime) iz ___________ pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem 

da ni meni osobno kao osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe a ni pravnoj osobi 

__________________________________________________(tvrtka) sa sjedištem u 

___________________

nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta. 

______________________

         (mjesto i datum)                                                     

___________________________________

                                                                                      (potpis ovjeren kod javnog bilježnika)
INVESTITOR:  GRAD  OZALJ , Kurilovac 1, Ozalj

GRAĐEVINA:  IZGRADNJA PRILAZNE PROMETNICE ZONI 

                           MALOG GOSPODARSTVA LUG 

TEH. DNEVNIK:  18 / 11

 T R O Š K O V N I K

                             PRILAZNA  PROMETNICE  SA  

                      OBORINSKOM  ODVODNJOM

	opis stavke i jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena
	ukupna cijena

	A/
	PRIPREMNI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Iskolčenje trase prometnica sa svim horizontalnim i vertikalnim elementima, te iskolčenje slivnika i propusta, prema projektu. U stavku uključiti izradu Elaborata iskolčenja po ovlaštenoj tvrtki . Obračun po m2 prometnice i nogostupa i broju slivnika/propusta.
	
	
	

	a/
	prometnice                                                              m2
	6.150,0
	
	

	b/
	slivnici / propusti                                                   kom
	10,0
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Mikrolokacija postojeće podzemne infrastrukture 

( kanalizacija,vodovod ).  Obračun paušalno.
	
	
	

	
	  paušal
	1
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Strojno zarezivanje postojećeg asfaltnog zastora debljine cca 8-10 cm. Obračun po m1.
	
	
	

	
	m1   
	40,0
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Strojno razbijanje i skidanje postojećeg asfaltnog zastora. Debljina sloja je cca 8,0 cm. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Obračun po m2.


	
	
	

	
	                                                                                m2                                                                                        
	10,0
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Geodetsko snimanje izvedenog stanja prometnice  izrađeno u ovlaštenoj tvrtki te ovjereno od katastru Ozalj. Obračun po m2. 


	
	
	

	
	                                                                                m2
	6.150,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Postavljanje vertikalne signalizacije na Županijskoj i lokalnoj cesti radi privremene regulacije  (“K” i “I”) za vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu.


	
	
	

	
	komplet   
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   A :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	B/
	 ZEMLJANI RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Strojno struganje postojećeg tamponskog sloja prometnice u sloju debljine cca 10 cm, sa guranjem  i niveliranjem nivelete prometnice. Obračun po m2 u sraslom materijalu.
	
	
	

	
	m2     
	7.650,0
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Strojni iskop  tamponskog materijala za izvođenje posteljice rubnjaka i nogostupa sa guranjem materijala u stranu.Obračun po m3 sraslog materijala.
	
	
	

	
	m3
	150,0
	
	

	
	                                                                        
	                                                                        
	
	

	3.
	Strojno planiranje nivelete prometnice nagibima prema projektu, točnošću ( 2,5 cm. Obračun po m2.
	
	
	

	
	                                                                                 m2
	5.400,0
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Ručno planiranje nivelete nogostupa u nagibima prema projektu, sa točnošću ( 2,0 cm. Obračun po m2.                                                                   
	
	
	

	
	                                                                                 m2
	1.550,0
	
	

	
	                                                                                
	
	
	

	5.
	Valjanje površine prometnice i nogostupa. Potrebna zbijenost tampona za prometnicu i nogostup mora iznositi  min Ms= 80 MN/m2.  Obračun po m2.
	
	
	

	
	                                                                                 m2
	6.650,0
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Strojni iskop kanala za izvođenje priključaka slivnika. Širine iskopa prema popr. profilu rova i cijevi. Iskop se sastoji iz zemljano-kamenog materijala “C” ktg. Obračun po m3 sraslog tla.
	
	
	

	
	                                                                                 m3
	45,0
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Ručni iskop na mjestima križanja postojećih  komunalnih instalacija sa trasom priključka. Obračun po m3 sraslog tla.
	
	
	

	
	m3 
	    2,0
	
	

	
	
	
	
	

	8.
	Ručno planiranje dna kanala s točnošću ( 1 cm s niveletom prema uzdužnom profilu.Obračun po m2.
	
	
	

	
	m2      
	25,0
	
	

	
	
	
	
	

	9.
	Crpljenje podzemne vode iz rova. Crpljenje ovisi o vremenu izvođenja radova. Izvođač radova mora predvidjeti vrijeme crpljenja i ponuditi na uvid troškove crpljenja. Ovu stavku odobrava nadzorni inženjer ukoliko se pojavi potreba crpljenja vode. Obračun po satu.
	
	
	

	
	sati
	10,0
	
	

	
	
	
	
	

	10.
	Strojno čišćenje postojećeg obodnog kanala trapeznog oblika sa odvozom materijala na deponiju koju osigurava izvoditelj radova.Obračun po m1 kanala.
	
	
	

	
	m1
	850,0
	
	

	
	                                                                     
	
	
	

	11.
	Zasipavanje humusom zelenih površina predviđenih u projektu, u sloju debljine cca 0,15 m. U cijenu stavke uključena dobavu, dopremu humusa sa deponije, istovar i planiranje humusa, te jednostruko sijanje površine mješovitom travom. Obračun po m2.
	
	
	

	
	m2  
	5.950,0
	
	

	
	
	
	
	

	12.
	Dobava i ugradnja kamenog materijala  u rov priključka kanalizacije. Za zatrpavanje koristiti kameni agregat frakcije 0-32 mm, uz zbijanje u slojevima debljine 30 cm. Obračun po m3. 
	
	
	

	
	m3
	20,0
	
	

	
	
	
	
	

	13.
	Utovar, odvoz, te istovar viška zemljanog materijala sa gradilišta na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Obračun po m3 rastresitog materijala.
	
	
	

	
	                                                                                 m3
	50,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   B :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	C/
	ODVODNJA
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i ugradnja pijeska u sloju debljine 10 cm ispod  kanalizacionih cijevi priključaka, po cijeloj širini rova, te nakon montaže cijevi iznad tjemena. Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
	
	
	

	
	m3
	15,0
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Dobava i ugradnja PVC vodonepropusnih cijevi za priključak slivnika. Koriste se cijevi sa spojnicom i gumenim brtvama. Obračun po m1 ugrađene cijevi .
	
	
	

	
	PVC DN 160                                                            m1
	20,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   C :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	D/
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Dobava materijala te dopunjavanje i niveliranje post.

tamponskog sloja prometnica i nogostupa. Nasipavanje se izvodi od drobljenog kamenog materijala (0-32 mm) ukupne debljine 15 cm u uvaljanom stanju, koji se ugrađuje uz planiranje i zbijanje na Ms=80  MN/m2. Obračun po m3 zbijenog  tampona prometnice.
	
	
	

	
	                                                                                m3
	750,0
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Izrada nosivog asfaltnog  sloja od bitumenizirane kamene sitneži (drobljenca) i habajućeg sloja iz sitnozrnatog asfaltbetona za prometnicu. Kvalitetu materijala za izradu mješavine za ove slojeve mora ispitati ovlaštena institucija, te mora biti dokazana atestima. Obračun po m2 gotovog, izvedenog sloja bitumenizirane kamene sitneži (drobljenca) i asfaltbetona.
	
	
	

	a/
	AC 16 surf 50/70, d=6 cm                                       m2
	4.750,0
	
	

	b/
	AC 11 surf 50/70 , d=4 cm                                     m2
	4.750,0
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Izrada habajućeg sloja sitnozrnastog asfaltbetona 

d=5 cm na nogostupu, u uvaljanom stanju. Obračun po m2 gotovog  sabijenog sloja.
	
	
	

	
	AC 11 surf 50/70, d=5 cm                                       m2
	1.550,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   D :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	E/
	BETONSKI RUBNJACI 
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i ugradnja tipskih nadvišenih betonskih rubnjaka dimenzija 15/25 cm. Isti se polažu na pripremljenu betonsku podlogu klase betona C 15/20, a sve prema detalju iz projekta. Za ugradjene rubnjake izvodjač mora podnijeti atest o kvaliteti. Količina radova na betonskim rubnjacima mjeri se u metrima stvarno položenog u okviru projekta.
	
	
	

	
	m1
	775,0
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Dobava i ugradnja tipskih upuštenih ivičnjaka 10/15 cm koji se polažu se na sloj betona klase C 15/20, a sve prema projektu. Za ugradnju rubnjaka izvođač mora podnijeti atest o kvaliteti. Količine radova na betonskim rubnjacima mjere se u metrima stvarno položenog rubnjaka u okviru projekta.
	
	
	

	
	m1
	785,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   E :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	F/
	BETONSKI I AB RADOVI
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Slivnici se rade kao montažni od gotovih betonskih cijevi o 50 cm. Cijevi se polažu u okno slivnika na betonsku podlogu i oblažu betonom klase C 15/20 (plašt debljine 10 cm). U pravilu treba težiti da razina vode na preljevu ne bude manja od 1 m u odnosu na kotu terena. Slivnik opremiti s ljevano željeznom rešetkom vel. 40x40 cm za teški promet ( ravna). Rad se mjeri u komadima gotovog slivnika, a plaća se po ugovorenoj cijeni u koju ulaze troškovi materijala i izrade, uključujući iskop, ugradnju cijevi, betoniranje plašta i dna, te izradu kompletnog priključka.
	
	
	

	
	kom         
	6
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Dobava materijala i izrada cjevnih propusta promjera 40 cm , u bet. oblozi C 15/20 debljine 20 cm sa bočnim krilima. Gornja stijenke propusta armirati RA 400/500 (o8/15 cm) u dvije zone. U cijenu stavke uključiti oplatu , dobavu bet.cijevi, iskope, odvoze i dobavu materijala za izradu kompletnog propusta. Dužina propusta 4,0 metra.  Obračun po komadu izvedenog propusta.
	
	
	

	
	                                                                               kom
	4
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   F :                                                  kn
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	G/
	PROMETNA OPREMA
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Dobava i ugradnja reflektirajućih prometnih znakova, prema standardu, veličine 600 mm (srednji). U cijenu uključiti izradu temelja, dobavu nosača, te ploča znakova. Donji rub nižeg znaka ili ploče mora biti postavljen 2,20 m  iznad nivelete prometnice. Signalizaciju postaviti prema priloženoj situaciji u projektu.
	
	
	

	a/
	znakovi (razni)                                                      kom
	12
	
	

	b/
	dopunske ploče                                                     kom
	  3
	
	

	c/
	nosači za jedan znak                                             kom
	     11
	
	

	d/
	nosači za dva znaka                                              kom
	  4
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Obilježavanje horizontalne signalizacije na linije širine 10-15 cm pune i isprekidane linije, stop prometnici bojom za kolnike. Uključiti bojanje uzdužne linije širine 0,50 m, strelice jednostruke i dvostruke, oznake parkirališta za invalide, pješ prijelaze i “otoke”. Signalizaciju postaviti prema priloženoj situaciji u projektu.
	
	
	

	a/
	pune i isprekid. crte prometnica                             m1
	 780,0
	
	

	b/
	crte  0,5 m                                                               m1
	     20,0
	
	

	c/
	pj. prijelaz “zebra”                                                 m2   
	    60,0
	
	

	d/
	trokut,  stop                                                           kom
	   2
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Dobava i ugradnja jednostrane distantne ograde

( JDO/2 ) H1 na prometnici uz oborinski jarak i propust . U cijenu uključiti izradu temelja 40/40/80 cm u betonu C 15/20 te montažu ograde. Obračun po m1.
	
	
	

	
	                                                                                 m1
	50,0
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Dobava i ugradnja jednostrane ograde ( JO/4 )  na prometnici uz nogostup, jarak i propust . U cijenu uključiti izradu temelja te montažu ograde. Obračun po m1. 
	
	
	

	
	                                                                                 m1
	85,0
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Dobava materijala, izrada i montaža čelične ograde iz  četvrtastih  cijevi  60/60 mm (stupovi na svakih 1,0 m), dvije horizontale 60/40 mm i ispuna 20/20 mm na svakih 25 cm – ukupno 3. Stupovi se učvrščuju u krilo propusta.

Ograda se zaštičuje bojom za metal u dva premaza. 

Obračun po kg ograde.
	
	
	

	
	                                                                                kg
	300,0
	
	

	
	
	
	
	

	
	U K U P N O   G :                                                kn    
	
	
	


	
	R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A :
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	A/
	PRIPREMNI RADOVI                                 
	kn
	

	
	
	
	

	B/
	ZEMLJANI RADOVI                                   
	kn
	

	
	
	
	

	C/
	ODVODNJA
	kn
	

	
	
	
	

	D/
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
	kn
	

	
	
	
	

	E/
	BETONSKI RUBNJACI 
	kn
	

	
	
	
	

	F/
	BETONSKI I AB RADOVI
	kn
	

	
	
	
	

	G/
	PROMETNA OPREMA
	kn
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	U K U P N O   A – G :
	kn
	

	
	       P D V 25 %
	kn
	

	
	S V E U K U P N O :  
	kn
	

	
	
	
	


PAGE  
GRAD OZALJ, Kurilovac 1, 47280 OZALJ
Dokumentacija za nadmetanje str. 2 od 19

